附件2

自治区文化和旅游厅 自治区发展和改革委员会

重点支持柳州市加快文化旅游产业发展项目任务分解表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总投资（万元） | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 责任单位 | 自治区支持单位 | 建设期限 | 项目进展情况 | 项目类型 |
|  |  | **8176647** |  |  |  |  |  |  |  |
| **一** | **在建项目** | **2904823** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **（一）基础设施** | **284550** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柳州市旅游集散中心基础设施提升项目 | 126372 | 鱼峰区融安县融水县三江县 | 项目包含柳州旅游集散中心，融安南部游客集散中心，元宝山旅游集散中心， 融水县（大苗山）全域旅游会客厅，三江县南、北高速出口游客集散中心，三江南站广场旅游综合体。通过建设旅游咨询服务中心、客运中心、城市候机楼停车场、旅游公厕、风味美食、旅游产品、特色客栈等，全面提升我市旅游服务能力。 | 鱼峰区政府融安县政府融水县政府三江县政府 | 文化和旅游厅 | 2018-2023 | 在建 | 文化旅游基础设施 |
| 2 | 公共文化场馆提升工程 | 158178 | 柳南区柳东新区 | 1. 柳州抗战博物馆：总建筑面积 15001 平方米，主要建设一栋抗战纪念综合博物馆，以及相关配套设施。
2. 柳州市图书馆新馆：总建筑面积 79936 平方米，设计藏书量为 360 万册，阅

览座位数为 2500 座。1. 柳东工人文化宫：建筑面积 72100 平方米，主要建设体育中心、培训中心、文艺中心、地下室及配套附属设施。
 | 市文化广电旅游局柳东新区管委会 | 文化和旅游厅总工会 | 2018-2025 | 在建 | 文化旅游基础设施 |
|  | **（二）装备制造** | **915000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 户外运动服饰及防护用品生产基地 | 100000 | 柳北区 | 项目用地面积约 200 亩，总建筑面积 8.5 万平方米，分两期建设。新建 20 栋厂房和办公综合楼，积极开展与国内外知名户外运动装备企业合作，打造户外装备生产基地，形成年产 4 亿元的户外防护系列产品生产基地。 | 柳北区政府 | 工业和信息化厅 | 2018-2021 | 在建 | 装备制造 |
| 4 | 可移动旅居装备生产基地项目 | 110000 | 柳北区 | 项目用地面积约 580 亩，建设标准化厂房、技术设备研发大楼、产品展示厅、集装箱酒店房屋定制中心等配套设施，主要开展轻钢别墅生产，集装箱酒店生产安装、旅游木屋生产加工，项目建成后将打造成为国内知名的可移动旅居设备生产基地。 | 柳北区政府 | 工业和信息化厅文化和旅游厅 | 2020-2021 | 在建 | 装备制造 |
| 5 | 旅游交通装备零部件生产基地项目 | 105000 | 柳北区 | 项目用地面积约 350 亩，总建筑面积 233450 平方米。建设内容包括自动级进模冲压生产线、机器人自动焊接生产线、汽车内饰零部件机器人自动生产线、智能化船板生产线、钢结构件加工中心等。 | 柳北区政府 | 工业和信息化厅 | 2020-2021 | 在建 | 装备制造 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总投资（万元） | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 责任单位 | 自治区支持单位 | 建设期限 | 项目进展情况 | 项目类型 |
| 6 | 柳州市大健康产业先行示范区项目 | 600000 | 鱼峰区 | 项目用地面积约 2000 亩，打造以营养与保健品、螺蛳粉健康食品、中医药、生物技术研发、医疗保健器械、康复辅具等产品生产为一体的大健康产业示范园区。 | 鱼峰区政府 | 工业和信息化厅自然资源厅卫生健康委民政厅残联 | 2019-2025 | 在建 | 装备制造 |
|  | **（三）产业发展** | **1705273** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 柳州市东方梦工场- 柳空文化艺术创业园项目 | 110000 | 柳北区 | 项目用地面积约 417 亩，建筑面积约 22 万平方米。建设内容包含文创综合楼、工业历史体验馆、影视大乐园、演艺剧场、影院、多功能排练厅、主题酒店、星光音乐吧及配套餐饮服务等文化事业和产业项目。 | 柳北区政府 | 文化和旅游厅 | 2019-2022 | 在建 | 文化旅游业态 |
| 8 | 螺蛳粉小镇项目 | 360000 | 柳南区 | 项目用地面积约 72.9 万亩，围绕螺蛳粉产业发展、文化提升、生态治理、新村建设、旧村改造、乡村旅游为主体的振兴乡村发展格局，建设成为三产融合、特色产业集群的新型城镇。旅游板块建设包括小镇客厅、京东农场、太阳河流域综合治理、竹海公园、田园人才实训、小镇路网建设、竹博园、螺蛳粉标准厂房等。 | 柳南区政府 | 文化和旅游厅商务厅住房城乡建设厅 | 2020-2021 | 在建 | 文化旅游业态 |
| 9 | 窑埠古镇三期项目（祥源领地） | 68710 | 鱼峰区 | 项目占地面积 127.61 亩，总建筑面积约 19.17 万平方米，项目拟建设集城市休闲、高端餐饮、文化娱乐、旅游观光于一体的具有柳州传统特色的街区，包括云巷-螺蛳粉街、观光楼-领先的数字娱乐综合体、柳州非物质文化遗产展示区文化创意街区、电影院及配套商业等内容。 |  鱼峰区政府 | 文化和旅游厅投资促进局 | 2018-2020 | 在建 | 文化旅游业态 |
| 10 | 仙草堂灵芝生态产业园项目 | 25000 | 融安县 | 规划建设灵芝产业园、“灵芝谷”生态园两个园区。灵芝产业园占地面积约 50亩，总建筑面积 12392 平方米，建设灵芝观光型栽培示范基地、灵芝科技文化馆、灵芝观光型透明生产车间、商务展厅、休闲绿化生态景观等；“灵芝谷”生态园占地面积 2000 亩，以仙草堂灵芝产业原料供应基地为主业，辅以休闲旅游为主要功能，打造成以灵芝为主的灵芝谷生态园。 | 融安县政府 | 文化和旅游厅卫生健康委 | 2018-2020 | 在建 | 文化旅游业态 |
| 11 | 老君洞景区二期、三期项目 | 50000 | 融水县 | 二期主要建设内容包括羊角山玻璃顶、吊桥、上山新栈道、雕塑、景观小品、1637 酒店、花迹酒店（兵工厂主题酒店）等；三期建设花谷奇缘田园综合体， 以各类主题花田、种植采摘园、特色商业街及特色游玩为主要内容，建设集生态旅游、休闲度假、影视拍摄、婚礼庆典、婚纱摄影、户外运动为一体的体验式生态观光旅游胜地。 | 融水县政府 | 文化和旅游厅自然资源厅 | 2018-2020 | 在建 | 文化旅游业态 |
| 12 | 融水县元宝山旅游开发项目（一期） | 50000 | 融水县 | 白坪以元宝山原生态自然风光为主题，开发建设集山水文化、苗族文化、特色餐饮、康养体验等为一体的高端山地旅游度假酒店；培秀通过改造提升现有村寨景观，深入挖掘苗文化内涵，打造集品味苗家原味生活，观民俗节庆和体验苗族活动为一体的五彩苗寨；野人谷依托元宝山秀美风光和野人谷地形特点， 打造野人主题探险旅游活动秘境。 | 融水县政府 | 文化和旅游厅自然资源厅生态环境厅林业局 | 2018-2021 | 在建 | 文化旅游业态 |

—

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总投资（万元） | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 责任单位 | 自治区支持单位 | 建设期限 | 项目进展情况 | 项目类型 |
| 13 | 大苗山古城项目 | 120000 | 融水县 | 项目用地面积约 433 亩，总建筑面积约 20 多万平方米，以“一台戏”“一个馆”为主题，规划建设演艺中心、苗族文化博物馆、非物质文化遗产展示、主题酒店、特色餐饮、文创产业、民族特色工艺等为一体的大型文化旅游综合体。 | 融水县政府 | 文化和旅游厅 | 2019-2022 | 在建 | 文化旅游业态 |
| 14 | 融水县双龙沟民族文化旅游项目 | 200000 | 融水县 | 项目用地一期 260 亩，建设内容包括游客中心、大型停车场、实景演绎场、芦笙平、民俗餐饮、苗族文化体验园、农户苗寨以及商业等。二期规划面积 500亩，建设内容包括精品康养民宿酒店、芦笙斗马赛马风情园、民俗餐厅等。 | 融水县政府 | 文化和旅游厅自然资源厅 | 2019-2023 | 在建 | 文化旅游业态 |
| 15 | 三江侗天宫非遗文化景区项目 | 40000 | 三江县 | 项目总用地面积 35.47 亩，建筑面积约 3.28 万平方米。包含侗天宫园区、侗听三江演艺剧场、侗听三江艺术团、侗族非遗学校、璟象酒店、璟象五季酒店、侗栖高端民宿、侗族非遗文化体验街区等。 | 三江县政府 | 文化和旅游厅投资促进局 | 2018-2020 | 在建 | 文化旅游业态 |
| 16 | 三江县易地扶贫搬迁产业扶贫万亩茶园项目 | 12000 | 三江县 | 项目规划茶园面积 1 万亩，建设用地 1 万平方米，总建筑面积 1 万平方米。主要建设内容茶叶加工厂、茶叶种植管理、采收及配套附属设施等。 | 三江县政府 | 文化和旅游厅农业农村厅 | 2019-2020 | 在建 | 文化旅游业态 |
| 17 | 三江侗式主题酒店项目 | 35000 | 三江县 | 项目用地面积约 53.1 亩，总建筑面积约 2.7 万平方米，建设一座主题酒店，建设内容包括大堂、餐饮、会议、娱乐、客房、后勤配套设施以及装饰装修、机电安装等。 | 三江县政府 | 文化和旅游厅 | 2019-2022 | 在建 | 文化旅游业态 |
| 18 | 三江县大洲岛开发项目 | 286300 | 三江县 | 项目总用地约 1470 亩，总建筑面积约 18.26 万平方米，拟在三江县大洲岛上建设一个侗文化旅游岛，建设内容包括中央生态公园、侗乡水街商业客栈片区、侗寨文化体验酒店片区、湿地自然独家酒店片区四个分区组成。 | 三江县政府 | 文化和旅游厅 | 2019-2025 | 在建 | 文化旅游业态 |
| 19 | 广西三江湾文化养生综合体项目 | 76000 | 三江县 | 项目用地面积约 1233 亩，建设内容包括侗乡“乐翻天”景区（4A 级标准）、侗乡森林宜居度假板块、侗乡野奢文化体验板块的主体建筑、农贸市场、游客服务中心、景观建设、道路建设、园林建设等附属设施。 | 三江县政府 | 文化和旅游厅 | 2019-2025 | 在建 | 文化旅游业态 |
| 20 | 鹿寨县城市会客厅项目 | 22263 | 鹿寨县 | 对鹿鸣湖及滨水延伸带进行生态改造，总改造面积约为 30.64 万平方米，其中鹿鸣湖改造建设面积约 22 万平方米，滨水延伸带改造建设面积约为 8.64 万平方米。主要建设内容包括：水工工程、道路广场工程、景观绿化工程、景观专项工程及其他附属配套设施等。 | 鹿寨县政府 | 住房城乡建设厅 | 2020-2021 | 在建 | 文化旅游业态 |
| 21 | 融安长安古镇开发项目 | 250000 | 融安县 | 总用地面积约 180 亩，由古镇商业街片区、古镇文化体验旅游酒店片区、古镇文化体验片区、滨江公园等四个片区组成，以及街区道路铺装、小品雕塑、景观建筑（亭、廊、阁等）、给排水、供配电等配套工程建设。 | 融安县政府 | 文化和旅游厅 | 2016－2025 | 在建 | 文化旅游业态 |
| **二** | **前期项目** | **5271824** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **（一）基础设施** | **424000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 龙都旅游道路项目 | 114000 | 鱼峰区 | 起于龙潭公园东门羊角山路，终于现状迎宾路，沿线经过龙潭公园、七彩山庄千亩湖、都乐公园、白莲洞等，主路全长约 9240 米，红线宽度 13.5 米-26 米（未包含道路外侧绿化带宽度及配套设施用地）。绿道沿龙珠河及千亩湖河岸单独设置，绿道全长约 8320 米，红线宽度为 4-5 米。 | 、鱼峰区政府 | 发展改革委 | 2021-2025 | 前期 | 旅游交通基础设施 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总投资（万元） | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 责任单位 | 自治区支持单位 | 建设期限 | 项目进展情况 | 项目类型 |
| 23 | 柳州市文旅云平台项目 | 10000 | 柳州市 | 在全区统一数据标准的基础上，打造柳州市人民群众及游客文化旅游生活一站式服务云平台，实现数据共享整合，突显产业特色，推进产业协同管理，增强行业监管能力，提升公共文化旅游服务水平，让人民群众有更多的文化旅游获得感，进而提升群众的幸福指数。 | 市文化广电旅游局市大数据发展局 | 文化和旅游厅大数据发展局 | 2020-2030 | 前期 | 文化旅游基础设施 |
| 24 | 柳州市车联网先导区（一期） | 10000 | 柳州市 | 1. 建设车联网应用服务平台，提供场内设备、车辆、事件的管理，并提供多维度分析结果和车联网应用服务。
2. 在柳东新区、北部新区开展道路智能化改造，在卡乐星球欢乐世界、龙湖公园等景区搭建无人观光车、无人售贩车等智慧旅游应用场景。
3. 组建柳州车联网产业创新中心，负责测试环境和平台的管理和运营，攻关一

批软硬件核心技术。 | 市工业和信息化局市大数据发展局 | 工业和信息化厅大数据发展局 | 2021-2022 | 前期 | 文化旅游基础设施 |
| 25 | 百里柳江旅游线路和沿江灯光配套项目 | 150000 | 城中区 | 对环滨水大道沿线约 30 公里基础设施进行提升，建设内容包括沿江灯光设施、游船路线、改扩建环江村雷村屯旅游码头等内容。 | 城中区政府 | 文化和旅游厅交通运输厅 | 2022-2025 | 前期 | 文化旅游基础设施 |
| 26 | 融水苗族自治县东盟少数民族体育竞赛区项目 | 10000 | 融水县 | 对多功能新场馆的规划建设及对交通、场馆、旅游中心、停车场及标识系统等软硬件的提升改造，将融水民族体育公园建成东盟少数民族体育竞技赛区的主会场。 | 融水县政府 | 文化和旅游厅体育局 | 2021－2022 | 前期 | 文化旅游基础设施 |
| 27 | “1521”康养基地养老服务机构建设项目 | 130000 | 柳州市 | 项目包括柳江区健康养老综合服务中心、柳南区太阳村镇医养结合项目、鱼峰区养老院、柳东新区颐养中心、柳州市特困人员供养服务设施三年（2020-2022 改造提升工程、社区养老综合服务中心（社区日间照料中心）提升工程六大子项，将进一步提升区域康养设施服务能力。 | 各县区政府新区管委会 | 民政厅 | 2020-2022 | 前期 | 大健康基础设施 |
|  | **（二）装备制造** | **1947400** |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 广西旅游装备制造业研究院及展示体验中心项目 | 100000 | 柳北区 | 规划建设研究院、园区规划展区、旅游用车展示中心、房车营地、轻钢板材别墅展示基地、户外娱乐嘉年华、文创产品展示区等主题区，打造旅游装备研发（包括高端旅游交通装备、旅游基础设施装备、户外旅游运动装备等）及旅游文化挖掘、商业模式创新、标准制定、产品检测、产品展示及体验为一体的旅游装备制造产业科研机构及展示体验中心。 | 柳北区政府 | 工业和信息化厅自然资源厅文化和旅游厅 | 2020-2021 | 前期 | 装备制造 |
| 29 | 中国-东盟装配式旅游建筑部品部件产业园项目 | 213400 | 柳北区 | 项目用地面积约 580 亩，主要建设智能化生产车间、仓库、行政办公楼、产品展示厅等，该项目以装配式旅游建筑部品部件、装配式内装部件、旅游基础设施铝合金及玻璃制品加工、装配式旅游建筑施工设备制造四大板块为核心，具备完整的装配式旅游建筑部品部件的研发、生产、销售能力，预计投产后实现年产值超过 50 亿元。 | 柳北区政府 | 工业和信息化厅住房城乡建设厅 | 2020-2021 | 前期 | 装备制造 |
| 30 | 酒店、房车整体内装部品生产基地 | 100000 | 柳北区 | 项目用地面积约 200 亩，建设以整体浴室、集成厨房、浇注部品、全屋定制、整车装修五大板块为核心，具备完整的旅游装配式内装九大系统的研发、生产销售能力，投产后实现年产 10 万套装配式旅游建筑内装部品规模，年产值超过50 亿元。 | 柳北区政府 | 工业和信息化厅住房城乡建设厅 | 2020-2021 | 前期 | 装备制造 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总投资（万元） | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 责任单位 | 自治区支持单位 | 建设期限 | 项目进展情况 | 项目类型 |
| 31 | 广西汽车集团陆上旅游交通装备综合产品开发及产能建设项目 | 50000 | 柳 北 区柳 南 区 柳东新区 | 1. 综合产品研发：道路旅游交通装备、场内旅游交通装备、场内装备、基础配套技术。
2. 产能建设：改造现有厂房，新增智能制造设备，打造新型智能工厂，保证上

述研发产品能顺利实现成果转化。 | 柳北区政府柳南区政府柳东新区管委会 | 工业和信息化厅 | 2020-2022 | 前期 | 装备制造 |
| 32 | 中国-东盟旅游商品与装备商贸城项目 | 24000 | 柳北区 | 项目用地面积约 500 亩，建筑面积约 30 万平方米，建成后将成为广西最大的旅游商品与装备商贸城。项目引进义乌第六代智慧商贸产业城模式，打造覆盖商业贸易、智慧市场、生产加工、仓储物流、体闲购物、宜居配套、现代商务、直播中心等八位一体的产业链运营模式。 | 柳北区政府 | 商务厅 | 2021-2022 | 前期 | 装备制造 |
| 33 | 万洋旅游装备众创城项目 | 1200000 | 柳北区 | 项目用地面积约 3000 亩，主要建设旅游装备制造业集聚平台，将项目打造成为集旅游装备制造研发、电子商务、仓储物流、生产生活配套、金融服务和智慧园区管理为一体的新型产业园区。 | 柳北区政府 | 工业和信息化厅自然资源厅 | 2021-2024 | 前期 | 装备制造 |
| 34 | 旅游房车生产制造项目 | 60000 | 柳北区 | 项目用地面积约 420 亩，投产后每年可生产 25000 台房车。主要分为工厂生产区域、研发展示中心及房车生态体验区三部分；设计建设全自动房车装配生产线、木工车间、家具装配线、物料存储区。可实现多平台产品共线生产及批量化 C2B 房车产品开发。 | 柳北区政府 | 工业和信息化厅 | 2021-2025 | 前期 | 装备制造 |
| 35 | 中船柳州高端应用产业基地 | 200000 | 鱼峰区 | 项目规划用地约 300 亩，临江岸线 200 米建设码头，计划投入 20 亿元，分两期推进建设。产业基地包括游艇研发制造区、豪华游轮配套区、大型游乐设施及海上风电产业配套区、配套综合生产区三个业务功能区和一个综合功能区，项目建成后生产能力可达年新制小型游艇 24 艘，游轮配套及其他大中型游乐设施20 套，各类风电设备 36 套。 | 鱼峰区政府 | 工业和信息化厅自然资源厅水利厅生态环境厅 | 2020-2023 | 前期 | 旅游装备制造 |
|  | **（三）产业发展** | **2900424** |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 柳州儿童乐园项目 | 1200000 | 城中区 | 项目总用地约 550 亩，通过整合国内外知名 IP, 打造成为能够提升柳州城市影响力和知名度、西南区域独一无二的寓教于乐、自带流量的儿童公园，一个代表中国文化自信，代表未来的儿童公园 ，一个全产业链、全年龄段覆盖的儿童公 园 。 | 城中区政府 | 文化和旅游厅 | 2022-2025 | 前期 | 文化旅游业态 |
| 37 | 柳州体育综合体一期（雪世界） | 120000 | 柳东新区 | 项目用地面积约 118 亩。建设室内冰雪世界，主要设置服务区、教学区、运动体验区、冰雪文化体验区等娱雪体验、滑雪体验以及相关体育配套。 | 柳东新区管委会 | 文化和旅游厅 | 2020-2024 | 前期 | 文化旅游业态 |
| 38 | 中渡香桥旅游项目 | 143500 | 鹿寨县 | 1. 中渡风貌改造，古镇夜景灯光提升、民国圩场改造、古镇场馆改造、水渡鹿村等子项目。
2. 建设鹿寨县中渡·香桥旅游区石林公园，总用地 1785 亩，打造夜游景观、花海景观，建造房车宿营地和帐篷营地，建设 360°观景阁、书法纪念墙、书画

艺术中心、培训中心、隐居会馆及相应配套设施。 | 鹿寨县政府 | 文化和旅游厅投资促进局 | 2020-2025 | 前期 | 文化旅游业态 |
| 39 | 凤山古镇旅游假日酒店项目 | 20680 | 柳城县 | 总用地面积约 92 亩，总建筑面积约 2.06 万平方米，主要建设旅游酒店及相关配套设施。 | 柳城县政府 | 文化和旅游厅 | 2021-2022 | 前期 | 文化旅游业态 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总投资（万元） | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 责任单位 | 自治区支持单位 | 建设期限 | 项目进展情况 | 项目类型 |
| 40 | 广西红茶沟国家森林公园生态运动休闲养生旅游开发项目 | 100000 | 融安县 | 规划建设休闲养生度假区 200 亩，分八个区，即接待服务区、大岭溪游览区、森林游乐区、红茶沟溪谷游乐区、溪谷探险区、米洞溪谷游览区、米洞度假区宗教游览区。重点发展森林观光和溪谷观光产品，形成集山水、森林观光、生态休闲养生、宗教体验、旅游地产等为一体的综合性旅游景区。 | 融安县政府 | 文化和旅游厅自然资源厅生态环境厅林业局 | 2020-2022 | 前期 | 文化旅游业态 |
| 41 | 融安大洲岛休闲旅游开发项目 | 300000 | 融安县 | 项目用地面积 2400 亩，由旅游集散中心、乡村广场、原住民民宿区、滨江休闲区、环岛休闲、渔乡休闲区等片区组成，以及岛内道路道路铺装、小品雕塑、景观建筑（亭、廊、阁等）、给排水、供配电等配套工程建设。 | 融安县政府 | 文化和旅游厅 | 2020－2026 | 前期 | 文化旅游业态 |
| 42 | 融水苗族自治县贝江生态旅游扶贫开发项目（一期） | 133144 | 融水县 | 项目总建筑面积约 14.2 万平方米，建设小镇综合体、生态旅游扶贫人才实训基地、茶山竹海养生示范区等配套设施。 | 融水县政府 | 文化和旅游厅农业农村厅投资促进局 | 2020-2022 | 前期 | 文化旅游业态 |
| 43 | 融水天目地学产业园项目 | 110000 | 融水县 | 项目总建筑面积约 38 万平方米，建设东盟地学合作中心融水分中心、国家地质实物资料中心融水分中心、地球科学主题为旅游内容的产业平台、主题民宿等可安置就业 3000 人，带动就业 20000 人，形成以地球科学内容为中心的产业。 | 融水县政府 | 文化和旅游厅自然资源厅地质矿产勘查开发局 | 2021-2023 | 前期 | 文化旅游业态 |
| 44 | 融水县龙女沟精品度假酒店项目 | 10000 | 融水县 | 项目用地面积约 30 亩，拟开发集高、中档客房、餐饮、会议、旅游观光等为一体的精品度假酒店。 | 融水县政府 | 文化和旅游厅 | 2021-2023 | 前期 | 文化旅游基础设施 |
| 45 | 桂北中药材仓储物流中心项目 | 48000 | 融水县 | 项目占地约 150 亩，建筑面积约 11 万平米，由中药材交易市场及加工区；农产品交易市场及加工区；大地法则苗侗瑶养生体验地；冷冻冷藏仓储、物流中心4 个部分组成；包括风情街、药坊街、知味街、农特产品电商街、民族大舞台广场、药浴养生大广场、服务中心广场、苗侗瑶养生博物馆、中医馆等。 | 融水县政府 | 文化和旅游厅卫生健康委商务厅 | 2020-2023 | 前期 | 文化旅游业态 |
| 46 | 程阳八寨 5A 提升工程 | 18000 | 三江县 | 项目总用地面积约 993 亩，总建筑面积约 7.5 万平方米。项目主要建设内容为程阳八寨景区新建南服务区、北服务区、中服务区和核心区基础设施提升改造项目。 | 三江县政府 | 文化和旅游厅 | 2021-2022 | 前期 | 文化旅游业态 |
| 47 | 三江侗族村寨申报世界文化遗产 | 10000 | 三江县 | 对三江县侗族村寨申遗项目（高定村、平岩村、高秀村、高友村）侗寨申遗基础资料征集、测绘、保护规划编制、村寨保护维修、环境整治、配套服务设施完善、申遗项目论证、方案编制及宣传等 | 三江县政府 | 文化和旅游厅自然资源厅住房城乡建设厅农业农村厅生态环境厅民宗委 | 2021-2025、 | 前期 | 文化旅游业态 |
| 48 | 柳东新区马步水库文化旅游康养项目 | 600000 | 柳东新区 | 项目总投资约 60 亿元人民币，总体规划面积为 15.59 平方公里，项目拟分三期建设，开展下金田屯及马步水库周边文化小镇、柳东新区锦绣金田休闲农业核心示范区、马步旅游度假区项目及基础设施建设和完善。 | 柳东新区管委会 | 文化和旅游厅自然资源厅农业农村厅水利厅 | 2021-2025 | 前期 | 文化旅游业态 |
| 49 | 远道·茶园里农康旅综合体项目 | 15000 | 三江县 | 项目建设规划用地面积约 720 亩，主要建设茶山精品度假酒店、茶山自然研学教育营地及现代茶园 | 三江县政府 | 文化和旅游厅自然资源厅农业农村厅 | 2021-2025 | 前期 | 文化旅游业态 |
| 50 | 驰普公司五星级酒店项目 | 45000 | 鹿寨县 | 总用地面积约 24.8 亩，总建筑面积约 5.34 万平方米，主要建设旅游酒店及相关配套设施。 | 鹿寨县政府 | 文化和旅游厅 | 2021-2025 | 前期 | 文化旅游业态 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总投资（万元） | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 责任单位 | 自治区支持单位 | 建设期限 | 项目进展情况 | 项目类型 |
| 51 | 潭头乡“乡村振兴” 生态旅游康养度假区项目 | 16100 | 融安县 | 规划用地约 1100 亩，结合当地绿色产业以旅游为切入点，以康体养生为主题， 打造“游客中心、融安美食、农产品展销、加工储备、康体养生、自驾营地、旅居体验”为一体的生态旅游康养度假区。 | 融安县政府 | 文化和旅游厅自然资源厅农业农村厅 | 2021-2025 | 前期 | 文化旅游业态 |
| 52 | 柳城宜家大酒店 | 11000 | 柳城县 | 总用地面积约 8.7 亩，主要建设旅游酒店及相关配套设施。 | 柳城县政府 | 文化和旅游厅 | 2021-2025 | 前期 | 文化旅游业态 |