附件2

自治区文化和旅游厅 自治区发展和改革委员会

重点支持柳州市加快文化旅游产业发展项目任务分解表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总投资  （万元） | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 责任单位 | 自治区支持单位 | 建设期限 | 项目进展  情况 | 项目类型 |
|  |  | **8176647** |  |  |  |  |  |  |  |
| **一** | **在建项目** | **2904823** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **（一）基础设施** | **284550** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柳州市旅游集散中心基础设施提升项目 | 126372 | 鱼峰区融安县融水县三江县 | 项目包含柳州旅游集散中心，融安南部游客集散中心，元宝山旅游集散中心， 融水县（大苗山）全域旅游会客厅，三江县南、北高速出口游客集散中心，三江南站广场旅游综合体。通过建设旅游咨询服务中心、客运中心、城市候机楼停车场、旅游公厕、风味美食、旅游产品、特色客栈等，全面提升我市旅游服务能力。 | 鱼峰区政府  融安县政府  融水县政府  三江县政府 | 文化和旅游厅 | 2018-2023 | 在建 | 文化旅游基础设施 |
| 2 | 公共文化场馆提升工程 | 158178 | 柳南区柳东新区 | 1. 柳州抗战博物馆：总建筑面积 15001 平方米，主要建设一栋抗战纪念综合博物馆，以及相关配套设施。 2. 柳州市图书馆新馆：总建筑面积 79936 平方米，设计藏书量为 360 万册，阅   览座位数为 2500 座。   1. 柳东工人文化宫：建筑面积 72100 平方米，主要建设体育中心、培训中心、文艺中心、地下室及配套附属设施。 | 市文化广电旅游局  柳东新区管委会 | 文化和旅游厅  总工会 | 2018-2025 | 在建 | 文化旅游基础设施 |
|  | **（二）装备制造** | **915000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 户外运动服饰及防护用品生产基地 | 100000 | 柳北区 | 项目用地面积约 200 亩，总建筑面积 8.5 万平方米，分两期建设。新建 20 栋厂房和办公综合楼，积极开展与国内外知名户外运动装备企业合作，打造户外装  备生产基地，形成年产 4 亿元的户外防护系列产品生产基地。 | 柳北区政府 | 工业和信息化厅 | 2018-2021 | 在建 | 装备制造 |
| 4 | 可移动旅居装备生产基地项目 | 110000 | 柳北区 | 项目用地面积约 580 亩，建设标准化厂房、技术设备研发大楼、产品展示厅、集装箱酒店房屋定制中心等配套设施，主要开展轻钢别墅生产，集装箱酒店生产安装、旅游木屋生产加工，项目建成后将打造成为国内知名的可移动旅居设  备生产基地。 | 柳北区政府 | 工业和信息化厅  文化和旅游厅 | 2020-2021 | 在建 | 装备制造 |
| 5 | 旅游交通装备零部件生产基地项目 | 105000 | 柳北区 | 项目用地面积约 350 亩，总建筑面积 233450 平方米。建设内容包括自动级进模冲压生产线、机器人自动焊接生产线、汽车内饰零部件机器人自动生产线、智能化船板生产线、钢结构件加工中心等。 | 柳北区政府 | 工业和信息化厅 | 2020-2021 | 在建 | 装备制造 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总投资  （万元） | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 责任单位 | 自治区支持单位 | 建设期限 | 项目进展情况 | 项目类型 |
| 6 | 柳州市大健康产业先行示范区项目 | 600000 | 鱼峰区 | 项目用地面积约 2000 亩，打造以营养与保健品、螺蛳粉健康食品、中医药、生物技术研发、医疗保健器械、康复辅具等产品生产为一体的大健康产业示范园区。 | 鱼峰区政府 | 工业和信息化厅  自然资源厅  卫生健康委  民政厅  残联 | 2019-2025 | 在建 | 装备制造 |
|  | **（三）产业发展** | **1705273** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 柳州市东方梦工场- 柳空文化艺术创业园项目 | 110000 | 柳北区 | 项目用地面积约 417 亩，建筑面积约 22 万平方米。建设内容包含文创综合楼、工业历史体验馆、影视大乐园、演艺剧场、影院、多功能排练厅、主题酒店、星光音乐吧及配套餐饮服务等文化事业和产业项目。 | 柳北区政府 | 文化和旅游厅 | 2019-2022 | 在建 | 文化旅游业态 |
| 8 | 螺蛳粉小镇项目 | 360000 | 柳南区 | 项目用地面积约 72.9 万亩，围绕螺蛳粉产业发展、文化提升、生态治理、新村建设、旧村改造、乡村旅游为主体的振兴乡村发展格局，建设成为三产融合、特色产业集群的新型城镇。旅游板块建设包括小镇客厅、京东农场、太阳河流域综合治理、竹海公园、田园人才实训、小镇路网建设、竹博园、螺蛳粉标准厂房等。 | 柳南区政府 | 文化和旅游厅  商务厅  住房城乡建设厅 | 2020-2021 | 在建 | 文化旅游业态 |
| 9 | 窑埠古镇三期项目  （祥源领地） | 68710 | 鱼峰区 | 项目占地面积 127.61 亩，总建筑面积约 19.17 万平方米，项目拟建设集城市休闲、高端餐饮、文化娱乐、旅游观光于一体的具有柳州传统特色的街区，包括云巷-螺蛳粉街、观光楼-领先的数字娱乐综合体、柳州非物质文化遗产展示区文化创意街区、电影院及配套商业等内容。 | 鱼峰区政府 | 文化和旅游厅  投资促进局 | 2018-2020 | 在建 | 文化旅游业态 |
| 10 | 仙草堂灵芝生态产业园项目 | 25000 | 融安县 | 规划建设灵芝产业园、“灵芝谷”生态园两个园区。灵芝产业园占地面积约 50  亩，总建筑面积 12392 平方米，建设灵芝观光型栽培示范基地、灵芝科技文化馆、灵芝观光型透明生产车间、商务展厅、休闲绿化生态景观等；“灵芝谷”生态园占地面积 2000 亩，以仙草堂灵芝产业原料供应基地为主业，辅以休闲旅游为主要功能，打造成以灵芝为主的灵芝谷生态园。 | 融安县政府 | 文化和旅游厅  卫生健康委 | 2018-2020 | 在建 | 文化旅游业态 |
| 11 | 老君洞景区二期、三期项目 | 50000 | 融水县 | 二期主要建设内容包括羊角山玻璃顶、吊桥、上山新栈道、雕塑、景观小品、1637 酒店、花迹酒店（兵工厂主题酒店）等；三期建设花谷奇缘田园综合体， 以各类主题花田、种植采摘园、特色商业街及特色游玩为主要内容，建设集生态旅游、休闲度假、影视拍摄、婚礼庆典、婚纱摄影、户外运动为一体的体验式生态观光旅游胜地。 | 融水县政府 | 文化和旅游厅  自然资源厅 | 2018-2020 | 在建 | 文化旅游业态 |
| 12 | 融水县元宝山旅游开发项目（一期） | 50000 | 融水县 | 白坪以元宝山原生态自然风光为主题，开发建设集山水文化、苗族文化、特色餐饮、康养体验等为一体的高端山地旅游度假酒店；培秀通过改造提升现有村寨景观，深入挖掘苗文化内涵，打造集品味苗家原味生活，观民俗节庆和体验苗族活动为一体的五彩苗寨；野人谷依托元宝山秀美风光和野人谷地形特点， 打造野人主题探险旅游活动秘境。 | 融水县政府 | 文化和旅游厅  自然资源厅  生态环境厅  林业局 | 2018-2021 | 在建 | 文化旅游业态 |

—

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总投资  （万元） | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 责任单位 | 自治区支持单位 | 建设期限 | 项目进展情况 | 项目类型 |
| 13 | 大苗山古城项目 | 120000 | 融水县 | 项目用地面积约 433 亩，总建筑面积约 20 多万平方米，以“一台戏”“一个馆”为主题，规划建设演艺中心、苗族文化博物馆、非物质文化遗产展示、主题酒店、特色餐饮、文创产业、民族特色工艺等为一体的大型文化旅游综合体。 | 融水县政府 | 文化和旅游厅 | 2019-2022 | 在建 | 文化旅游业态 |
| 14 | 融水县双龙沟民族文化旅游项目 | 200000 | 融水县 | 项目用地一期 260 亩，建设内容包括游客中心、大型停车场、实景演绎场、芦  笙平、民俗餐饮、苗族文化体验园、农户苗寨以及商业等。二期规划面积 500  亩，建设内容包括精品康养民宿酒店、芦笙斗马赛马风情园、民俗餐厅等。 | 融水县政府 | 文化和旅游厅  自然资源厅 | 2019-2023 | 在建 | 文化旅游业态 |
| 15 | 三江侗天宫非遗文化景区项目 | 40000 | 三江县 | 项目总用地面积 35.47 亩，建筑面积约 3.28 万平方米。包含侗天宫园区、侗听三江演艺剧场、侗听三江艺术团、侗族非遗学校、璟象酒店、璟象五季酒店、侗栖高端民宿、侗族非遗文化体验街区等。 | 三江县政府 | 文化和旅游厅  投资促进局 | 2018-2020 | 在建 | 文化旅游业态 |
| 16 | 三江县易地扶贫搬迁产业扶贫万亩茶园项目 | 12000 | 三江县 | 项目规划茶园面积 1 万亩，建设用地 1 万平方米，总建筑面积 1 万平方米。主要建设内容茶叶加工厂、茶叶种植管理、采收及配套附属设施等。 | 三江县政府 | 文化和旅游厅  农业农村厅 | 2019-2020 | 在建 | 文化旅游业态 |
| 17 | 三江侗式主题酒店项目 | 35000 | 三江县 | 项目用地面积约 53.1 亩，总建筑面积约 2.7 万平方米，建设一座主题酒店，建设内容包括大堂、餐饮、会议、娱乐、客房、后勤配套设施以及装饰装修、机电安装等。 | 三江县政府 | 文化和旅游厅 | 2019-2022 | 在建 | 文化旅游业态 |
| 18 | 三江县大洲岛开发项目 | 286300 | 三江县 | 项目总用地约 1470 亩，总建筑面积约 18.26 万平方米，拟在三江县大洲岛上建设一个侗文化旅游岛，建设内容包括中央生态公园、侗乡水街商业客栈片区、侗寨文化体验酒店片区、湿地自然独家酒店片区四个分区组成。 | 三江县政府 | 文化和旅游厅 | 2019-2025 | 在建 | 文化旅游业态 |
| 19 | 广西三江湾文化养生综合体项目 | 76000 | 三江县 | 项目用地面积约 1233 亩，建设内容包括侗乡“乐翻天”景区（4A 级标准）、侗乡森林宜居度假板块、侗乡野奢文化体验板块的主体建筑、农贸市场、游客服务中心、景观建设、道路建设、园林建设等附属设施。 | 三江县政府 | 文化和旅游厅 | 2019-2025 | 在建 | 文化旅游业态 |
| 20 | 鹿寨县城市会客厅项目 | 22263 | 鹿寨县 | 对鹿鸣湖及滨水延伸带进行生态改造，总改造面积约为 30.64 万平方米，其中  鹿鸣湖改造建设面积约 22 万平方米，滨水延伸带改造建设面积约为 8.64 万平方米。主要建设内容包括：水工工程、道路广场工程、景观绿化工程、景观专  项工程及其他附属配套设施等。 | 鹿寨县政府 | 住房城乡建设厅 | 2020-2021 | 在建 | 文化旅游业态 |
| 21 | 融安长安古镇开发项目 | 250000 | 融安县 | 总用地面积约 180 亩，由古镇商业街片区、古镇文化体验旅游酒店片区、古镇文化体验片区、滨江公园等四个片区组成，以及街区道路铺装、小品雕塑、景  观建筑（亭、廊、阁等）、给排水、供配电等配套工程建设。 | 融安县政府 | 文化和旅游厅 | 2016－2025 | 在建 | 文化旅游业态 |
| **二** | **前期项目** | **5271824** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **（一）基础设施** | **424000** |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 龙都旅游道路项目 | 114000 | 鱼峰区 | 起于龙潭公园东门羊角山路，终于现状迎宾路，沿线经过龙潭公园、七彩山庄千亩湖、都乐公园、白莲洞等，主路全长约 9240 米，红线宽度 13.5 米-26 米（未包含道路外侧绿化带宽度及配套设施用地）。绿道沿龙珠河及千亩湖河岸单独设置，绿道全长约 8320 米，红线宽度为 4-5 米。 | 、  鱼峰区政府 | 发展改革委 | 2021-2025 | 前期 | 旅游交通基础设施 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总投资  （万元） | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 责任单位 | 自治区支持单位 | 建设期限 | 项目进展情况 | 项目类型 |
| 23 | 柳州市文旅云平台项目 | 10000 | 柳州市 | 在全区统一数据标准的基础上，打造柳州市人民群众及游客文化旅游生活一站式服务云平台，实现数据共享整合，突显产业特色，推进产业协同管理，增强行业监管能力，提升公共文化旅游服务水平，让人民群众有更多的文化旅游获  得感，进而提升群众的幸福指数。 | 市文化广电旅游局  市大数据发展局 | 文化和旅游厅  大数据发展局 | 2020-2030 | 前期 | 文化旅游基础设施 |
| 24 | 柳州市车联网先导区  （一期） | 10000 | 柳州市 | 1. 建设车联网应用服务平台，提供场内设备、车辆、事件的管理，并提供多维度分析结果和车联网应用服务。 2. 在柳东新区、北部新区开展道路智能化改造，在卡乐星球欢乐世界、龙湖公园等景区搭建无人观光车、无人售贩车等智慧旅游应用场景。 3. 组建柳州车联网产业创新中心，负责测试环境和平台的管理和运营，攻关一   批软硬件核心技术。 | 市工业和信息化局  市大数据发展局 | 工业和信息化厅  大数据发展局 | 2021-2022 | 前期 | 文化旅游基础设施 |
| 25 | 百里柳江旅游线路和沿江灯光配套项目 | 150000 | 城中区 | 对环滨水大道沿线约 30 公里基础设施进行提升，建设内容包括沿江灯光设施、游船路线、改扩建环江村雷村屯旅游码头等内容。 | 城中区政府 | 文化和旅游厅  交通运输厅 | 2022-2025 | 前期 | 文化旅游基础设施 |
| 26 | 融水苗族自治县东盟少数民族体育竞赛区项目 | 10000 | 融水县 | 对多功能新场馆的规划建设及对交通、场馆、旅游中心、停车场及标识系统等软硬件的提升改造，将融水民族体育公园建成东盟少数民族体育竞技赛区的主会场。 | 融水县政府 | 文化和旅游厅  体育局 | 2021－2022 | 前期 | 文化旅游基础设施 |
| 27 | “1521”康养基地养老服务机构建设项目 | 130000 | 柳州市 | 项目包括柳江区健康养老综合服务中心、柳南区太阳村镇医养结合项目、鱼峰区养老院、柳东新区颐养中心、柳州市特困人员供养服务设施三年（2020-2022 改造提升工程、社区养老综合服务中心（社区日间照料中心）提升工程六大子  项，将进一步提升区域康养设施服务能力。 | 各县区政府  新区管委会 | 民政厅 | 2020-2022 | 前期 | 大健康基础设施 |
|  | **（二）装备制造** | **1947400** |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 广西旅游装备制造业研究院及展示体验中心项目 | 100000 | 柳北区 | 规划建设研究院、园区规划展区、旅游用车展示中心、房车营地、轻钢板材别墅展示基地、户外娱乐嘉年华、文创产品展示区等主题区，打造旅游装备研发  （包括高端旅游交通装备、旅游基础设施装备、户外旅游运动装备等）及旅游文化挖掘、商业模式创新、标准制定、产品检测、产品展示及体验为一体的旅  游装备制造产业科研机构及展示体验中心。 | 柳北区政府 | 工业和信息化厅  自然资源厅  文化和旅游厅 | 2020-2021 | 前期 | 装备制造 |
| 29 | 中国-东盟装配式旅游建筑部品部件产业园项目 | 213400 | 柳北区 | 项目用地面积约 580 亩，主要建设智能化生产车间、仓库、行政办公楼、产品展示厅等，该项目以装配式旅游建筑部品部件、装配式内装部件、旅游基础设施铝合金及玻璃制品加工、装配式旅游建筑施工设备制造四大板块为核心，具备完整的装配式旅游建筑部品部件的研发、生产、销售能力，预计投产后实现  年产值超过 50 亿元。 | 柳北区政府 | 工业和信息化厅  住房城乡建设厅 | 2020-2021 | 前期 | 装备制造 |
| 30 | 酒店、房车整体内装部品生产基地 | 100000 | 柳北区 | 项目用地面积约 200 亩，建设以整体浴室、集成厨房、浇注部品、全屋定制、整车装修五大板块为核心，具备完整的旅游装配式内装九大系统的研发、生产销售能力，投产后实现年产 10 万套装配式旅游建筑内装部品规模，年产值超过  50 亿元。 | 柳北区政府 | 工业和信息化厅  住房城乡建设厅 | 2020-2021 | 前期 | 装备制造 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总投资  （万元） | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 责任单位 | 自治区支持单位 | 建设期限 | 项目进展情况 | 项目类型 |
| 31 | 广西汽车集团陆上旅游交通装备综合产品开发及产能建设项目 | 50000 | 柳 北 区  柳 南 区 柳东新区 | 1. 综合产品研发：道路旅游交通装备、场内旅游交通装备、场内装备、基础配套技术。 2. 产能建设：改造现有厂房，新增智能制造设备，打造新型智能工厂，保证上   述研发产品能顺利实现成果转化。 | 柳北区政府柳南区政府  柳东新区管委会 | 工业和信息化厅 | 2020-2022 | 前期 | 装备制造 |
| 32 | 中国-东盟旅游商品与装备商贸城项目 | 24000 | 柳北区 | 项目用地面积约 500 亩，建筑面积约 30 万平方米，建成后将成为广西最大的旅游商品与装备商贸城。项目引进义乌第六代智慧商贸产业城模式，打造覆盖商业贸易、智慧市场、生产加工、仓储物流、体闲购物、宜居配套、现代商务、  直播中心等八位一体的产业链运营模式。 | 柳北区政府 | 商务厅 | 2021-2022 | 前期 | 装备制造 |
| 33 | 万洋旅游装备众创城项目 | 1200000 | 柳北区 | 项目用地面积约 3000 亩，主要建设旅游装备制造业集聚平台，将项目打造成为集旅游装备制造研发、电子商务、仓储物流、生产生活配套、金融服务和智慧  园区管理为一体的新型产业园区。 | 柳北区政府 | 工业和信息化厅  自然资源厅 | 2021-2024 | 前期 | 装备制造 |
| 34 | 旅游房车生产制造项目 | 60000 | 柳北区 | 项目用地面积约 420 亩，投产后每年可生产 25000 台房车。主要分为工厂生产区域、研发展示中心及房车生态体验区三部分；设计建设全自动房车装配生产线、木工车间、家具装配线、物料存储区。可实现多平台产品共线生产及批量  化 C2B 房车产品开发。 | 柳北区政府 | 工业和信息化厅 | 2021-2025 | 前期 | 装备制造 |
| 35 | 中船柳州高端应用产业基地 | 200000 | 鱼峰区 | 项目规划用地约 300 亩，临江岸线 200 米建设码头，计划投入 20 亿元，分两期推进建设。产业基地包括游艇研发制造区、豪华游轮配套区、大型游乐设施及海上风电产业配套区、配套综合生产区三个业务功能区和一个综合功能区，项目建成后生产能力可达年新制小型游艇 24 艘，游轮配套及其他大中型游乐设施  20 套，各类风电设备 36 套。 | 鱼峰区政府 | 工业和信息化厅  自然资源厅  水利厅  生态环境厅 | 2020-2023 | 前期 | 旅游装备制造 |
|  | **（三）产业发展** | **2900424** |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 柳州儿童乐园项目 | 1200000 | 城中区 | 项目总用地约 550 亩，通过整合国内外知名 IP, 打造成为能够提升柳州城市影响力和知名度、西南区域独一无二的寓教于乐、自带流量的儿童公园，一个代表中国文化自信，代表未来的儿童公园 ，一个全产业链、全年龄段覆盖的儿童  公 园 。 | 城中区政府 | 文化和旅游厅 | 2022-2025 | 前期 | 文化旅游业态 |
| 37 | 柳州体育综合体一期  （雪世界） | 120000 | 柳东新区 | 项目用地面积约 118 亩。建设室内冰雪世界，主要设置服务区、教学区、运动体验区、冰雪文化体验区等娱雪体验、滑雪体验以及相关体育配套。 | 柳东新区管委会 | 文化和旅游厅 | 2020-2024 | 前期 | 文化旅游业态 |
| 38 | 中渡香桥旅游项目 | 143500 | 鹿寨县 | 1. 中渡风貌改造，古镇夜景灯光提升、民国圩场改造、古镇场馆改造、水渡鹿村等子项目。 2. 建设鹿寨县中渡·香桥旅游区石林公园，总用地 1785 亩，打造夜游景观、花海景观，建造房车宿营地和帐篷营地，建设 360°观景阁、书法纪念墙、书画   艺术中心、培训中心、隐居会馆及相应配套设施。 | 鹿寨县政府 | 文化和旅游厅  投资促进局 | 2020-2025 | 前期 | 文化旅游业态 |
| 39 | 凤山古镇旅游假日酒店项目 | 20680 | 柳城县 | 总用地面积约 92 亩，总建筑面积约 2.06 万平方米，主要建设旅游酒店及相关配套设施。 | 柳城县政府 | 文化和旅游厅 | 2021-2022 | 前期 | 文化旅游业态 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总投资  （万元） | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 责任单位 | 自治区支持单位 | 建设期限 | 项目进展情况 | 项目类型 |
| 40 | 广西红茶沟国家森林公园生态运动休闲养生旅游开发项目 | 100000 | 融安县 | 规划建设休闲养生度假区 200 亩，分八个区，即接待服务区、大岭溪游览区、森林游乐区、红茶沟溪谷游乐区、溪谷探险区、米洞溪谷游览区、米洞度假区宗教游览区。重点发展森林观光和溪谷观光产品，形成集山水、森林观光、生态休闲养生、宗教体验、旅游地产等为一体的综合性旅游景区。 | 融安县政府 | 文化和旅游厅  自然资源厅  生态环境厅  林业局 | 2020-2022 | 前期 | 文化旅游业态 |
| 41 | 融安大洲岛休闲旅游开发项目 | 300000 | 融安县 | 项目用地面积 2400 亩，由旅游集散中心、乡村广场、原住民民宿区、滨江休闲区、环岛休闲、渔乡休闲区等片区组成，以及岛内道路道路铺装、小品雕塑、景观建筑（亭、廊、阁等）、给排水、供配电等配套工程建设。 | 融安县政府 | 文化和旅游厅 | 2020－2026 | 前期 | 文化旅游业态 |
| 42 | 融水苗族自治县贝江生态旅游扶贫开发项目（一期） | 133144 | 融水县 | 项目总建筑面积约 14.2 万平方米，建设小镇综合体、生态旅游扶贫人才实训基地、茶山竹海养生示范区等配套设施。 | 融水县政府 | 文化和旅游厅  农业农村厅  投资促进局 | 2020-2022 | 前期 | 文化旅游业态 |
| 43 | 融水天目地学产业园项目 | 110000 | 融水县 | 项目总建筑面积约 38 万平方米，建设东盟地学合作中心融水分中心、国家地质实物资料中心融水分中心、地球科学主题为旅游内容的产业平台、主题民宿等可安置就业 3000 人，带动就业 20000 人，形成以地球科学内容为中心的产业。 | 融水县政府 | 文化和旅游厅  自然资源厅  地质矿产勘查开发局 | 2021-2023 | 前期 | 文化旅游业态 |
| 44 | 融水县龙女沟精品度假酒店项目 | 10000 | 融水县 | 项目用地面积约 30 亩，拟开发集高、中档客房、餐饮、会议、旅游观光等为一体的精品度假酒店。 | 融水县政府 | 文化和旅游厅 | 2021-2023 | 前期 | 文化旅游基础设施 |
| 45 | 桂北中药材仓储物流中心项目 | 48000 | 融水县 | 项目占地约 150 亩，建筑面积约 11 万平米，由中药材交易市场及加工区；农产品交易市场及加工区；大地法则苗侗瑶养生体验地；冷冻冷藏仓储、物流中心  4 个部分组成；包括风情街、药坊街、知味街、农特产品电商街、民族大舞台  广场、药浴养生大广场、服务中心广场、苗侗瑶养生博物馆、中医馆等。 | 融水县政府 | 文化和旅游厅  卫生健康委  商务厅 | 2020-2023 | 前期 | 文化旅游业态 |
| 46 | 程阳八寨 5A 提升工程 | 18000 | 三江县 | 项目总用地面积约 993 亩，总建筑面积约 7.5 万平方米。项目主要建设内容为程阳八寨景区新建南服务区、北服务区、中服务区和核心区基础设施提升改造项目。 | 三江县政府 | 文化和旅游厅 | 2021-2022 | 前期 | 文化旅游业态 |
| 47 | 三江侗族村寨申报世界文化遗产 | 10000 | 三江县 | 对三江县侗族村寨申遗项目（高定村、平岩村、高秀村、高友村）侗寨申遗基础资料征集、测绘、保护规划编制、村寨保护维修、环境整治、配套服务设施完善、申遗项目论证、方案编制及宣传等 | 三江县政府 | 文化和旅游厅  自然资源厅  住房城乡建设厅  农业农村厅  生态环境厅民宗委 | 2021-2025  、 | 前期 | 文化旅游业态 |
| 48 | 柳东新区马步水库文化旅游康养项目 | 600000 | 柳东新区 | 项目总投资约 60 亿元人民币，总体规划面积为 15.59 平方公里，项目拟分三期建设，开展下金田屯及马步水库周边文化小镇、柳东新区锦绣金田休闲农业核心示范区、马步旅游度假区项目及基础设施建设和完善。 | 柳东新区管委会 | 文化和旅游厅  自然资源厅  农业农村厅  水利厅 | 2021-2025 | 前期 | 文化旅游业态 |
| 49 | 远道·茶园里农康旅综合体项目 | 15000 | 三江县 | 项目建设规划用地面积约 720 亩，主要建设茶山精品度假酒店、茶山自然研学教育营地及现代茶园 | 三江县政府 | 文化和旅游厅  自然资源厅  农业农村厅 | 2021-2025 | 前期 | 文化旅游业态 |
| 50 | 驰普公司五星级酒店项目 | 45000 | 鹿寨县 | 总用地面积约 24.8 亩，总建筑面积约 5.34 万平方米，主要建设旅游酒店及相关配套设施。 | 鹿寨县政府 | 文化和旅游厅 | 2021-2025 | 前期 | 文化旅游业态 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总投资  （万元） | 建设地点 | 主要建设内容及规模 | 责任单位 | 自治区支持单位 | 建设期限 | 项目进展情况 | 项目类型 |
| 51 | 潭头乡“乡村振兴” 生态旅游康养度假区项目 | 16100 | 融安县 | 规划用地约 1100 亩，结合当地绿色产业以旅游为切入点，以康体养生为主题， 打造“游客中心、融安美食、农产品展销、加工储备、康体养生、自驾营地、旅居体验”为一体的生态旅游康养度假区。 | 融安县政府 | 文化和旅游厅  自然资源厅  农业农村厅 | 2021-2025 | 前期 | 文化旅游业态 |
| 52 | 柳城宜家大酒店 | 11000 | 柳城县 | 总用地面积约 8.7 亩，主要建设旅游酒店及相关配套设施。 | 柳城县政府 | 文化和旅游厅 | 2021-2025 | 前期 | 文化旅游业态 |